## Slide 1
XXXXX项目进度汇报
WK3-4

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目与分工概览
02
成员个人进展汇报
03
项目经理总结与行动

## Slide 3
项目与分工概览
01

## Slide 4
项目名称与迭代周期说明
01
迭代周期
本次迭代周期为第[X]周至第[X+2]周，覆盖两周时间。
02
项目代号与版本目标
项目代号为[项目名称]，本次迭代目标是完成[X]个用户故事，确保系统核心功能模块的初步搭建。
03
项目愿景与进度
项目愿景是打造一个高效、易用的[软件功能]系统。目前整体进度已完成[X]%，本次迭代计划完成[X]%的进度。

## Slide 5
四人角色分工与接口约定
角色分工
约定各角色分工
例会与周报
约定每周例会、每周向项目经理汇报时间。项目经理负责整合信息，生成周报上交。
协作工具链接
GIT链接
接口约定
各成员需按照接口文档进行开发，确保前后端接口一致，测试人员提前介入验证接口可用性。

## Slide 6
成员个人进展汇报
02

## Slide 7
成员A已完成任务与交付物
已完成任务
成员A在过去两周内完成了[X]个需求，涉及[X]个功能点，代码规模达到[X]行，已合并至主干分支，版本号为[X]。

## Slide 8
成员A进行中任务与阶段输出
进行中任务
成员A当前正在开发[X]功能，已完成[X]%，预计剩余[X]小时完成。
阶段输出
已实现[X]功能模块，正在等待后端接口对接，需后端成员配合提供数据结构。

## Slide 9
成员A后续计划与风险自评
后续计划
计划在下一次迭代中启动[X]功能开发，预计交付时间为[X]周。
风险自评
可能面临的技术风险包括[X]，已计划通过[X]方式缓解。
外部依赖
有的话写。

## Slide 10
项目经理总结与行动
03

## Slide 11
整体进度量化与风险汇总
进度量化
本次迭代需求完成率为[X]%，代码合并率为[X]%，测试通过率为[X]%，整体进度符合预期。
风险汇总
共性技术风险包括[X]，已协调资源进行技术攻关；依赖阻塞主要集中在[X]接口，已安排跨组沟通。

## Slide 12
下一迭代里程碑与行动项
迭代目标
下一次迭代目标是完成[X]个任务，确保系统核心功能模块的完整性和稳定性。
关键里程碑
关键里程碑包括[X]功能模块的开发完成、接口联调完成、系统测试完成，预计交付时间为[X]周。
行动项
各成员需按照计划推进任务，项目经理将定期检查进度并协调资源，确保迭代顺利进行。

## Slide 13
工作备忘录
任务编号 | 任务描述 | 任务负责人 | 计划任务周期 | 任务状态 | 风险等级 | 备注
1 | xxxxx | A | WK1-2 | 完成 | 低 | 
2 | XXXxx | B | WK3-4 | 行进中 | 高 | 遇到技术难题，正在寻求解决方案。
3 | xxxxx | B | WK5-6 | 未开始 | 中 | 由于任务2极有可能延期，导致本任务推迟。
4 | xxxxx | C | WK1-2 |  |  | 
5 | xxxxx | A | WK3-4 |  |  | 
6 | … | D | … |  |  | 
7 | … | D | … |  |  | 
8 | … | C | … |  |  | 
… | … | 未分配 | … |  |  | 
30 | … | 未分配 | … |  |  | 
任务备忘录由项目经理将本项目所有的工作任务拆解并录入。
每个任务的工作量应当合适，建议2周，允许个别3-4周。过大必须进一步拆解。